## Bezinken van zand in hopperzuigers

### Invloed van turbulentie en korrelverdeling

# Werkplan

A. de Klerk

J.M. Meulepas

November 1997

# INHOUDSOPGAVE

- Inleiding										1

- Probleemomschrijving							2

2.1.	Probleemanalyse							2

2.1.1.		Turbulentie							2

2.1.2.		Korrelverdeling						2

2.1.3.		Slib								3

2.2.	Probleemstelling							3

2.3.	Doelstelling								3

- Plan van aanpak								4

3.1.	Literatuuronderzoek						4

3.2.	Aanpassen proefopstelling					4

3.3.	Proeven								4

3.4.	Opstellen model							5

3.5.	Verslag								5

- Tijd-Werk schema								6

Bijlage 1	Adressen afstudeerders						8

Bijlage 2	Samenstelling afstudeercommissie				9

#### INLEIDING

Bij het sleepzuigen is er sprake van het beladen van een hopper met een zand-watermengsel. Tijdens dit proces treden overloopverliezen op. Het reduceren van deze verliezen is van groot belang en vraagt om een goed begrip en inzicht in de invloed van de verschillende parameters op het bezinkgedrag.

Daarom is in samenwerking met vier grote baggerbedrijven een promotieonderzoek gestart dat tot doel heeft de bestaande theoretische beschrijving van het beunbezinkproces te verbeteren.

Het afstudeerwerk zal binnen het kader van dit promotieonderzoek plaatsvinden en een vervolg zijn op een eerder afstudeerwerk van  B.S. Ruijg en A.C. Runge.  Dit afstudeerwerk gaat zich voornamelijk richten op:

- De invloed van turbulentie op het bezinkproces

- De invloed van de korrelverdeling op het bezinkproces

- De invloed van slip op het bezinkproces

In hoofdstuk 2 worden deze drie invloedsfactoren nader omschreven in een probleemanalyse, waaruit een voorlopige probleemstelling en doelstelling zullen volgen. In hoofstuk 3 worden uiteengezet hoe het afstudeerwerk er inhoudelijk uit zal gaan zien in een plan van aanpak. Tenslotte volgt in hoofdstuk 4 het tijd-werk schema.

- PROBLEEMOMSCHRIJVING

  - Probleemanalyse

Tijdens het beladen van de hopper wordt het opgezogen zand-watermengsel met een bepaald debiet in het beun gestort. Zodra het mengsel niveau in het beun de overloop heeft bereikt stroomt het mengsel debiet via de overloop overboord. Hierbij is de korrelbeweging te splitsen in twee componenten:

- De horizontale component die afhankelijk is van het in –en uitstroom debiet en van de afmetingen van het beun.

- De verticale component die bepaald wordt door de valsnelheid van de korrels.

Om een theoretisch model op te stellen voor het totale bezinkproces is het van belang beide componenten afzonderlijk te beschouwen. Met name over de verticale component, oftewel de bezinksnelheid van de korrels, onder de omstandigheden die in het beun plaatsvinden (hoge zandconcentraties tot 45% en turbulentie) is weinig bekend. Het ontbreekt aan fundamenteel onderzoek, waarbij de invloedsfactoren afzonderlijk worden beschouwd. Zo ook ontbreekt het aan kennis over de afzonderlijke invloed van de turbulentie, de korrelverdeling en van het slib op deze verticale component onder omstandigheden zoals deze in het beun van de hopperzuiger heersen. Hieronder worden de drie parameters nader verklaard.

2.1.1.	Turbulentie

In het beun van een hopper zal de stroming turbulent zijn. Door de hoge concentratie van het zand watermengsel zal de turbulentie worden gedempt. Door de wervels zal het zand in opwaartse richting getransporteerd worden waardoor het rendement van de bezinking kleiner zal zijn.

In hoeverre dit effect heeft onder de omstandigheden zoals deze in het beun heersen is niet bekend.

2.1.2.	Korrelverdeling

Zand kan worden opgesplitst in fracties met elk een andere korrelgrootte (korrelverdeling). Tijdens de sedimentatie van een zand-watermengsel bestaande uit zand met een bepaalde korrelverdeling kan ontmenging op treden. Het is niet precies duidelijk welke invloed de combinatie van hoge concentratie en turbulentie op de ontmenging heeft. Hierdoor is het niet duidelijk welke fracties bezinken en welke in de overloop terechtkomen.

2.1.3.	Slib

In een zand-watermengsel is de draagvloeistof water. Wanneer slib aanwezig is veranderen eigenschappen van de draagvloeistof zoals dichtheid en viscositeit. Deze veranderingen hebben invloed op de sedimentatie van het zand-watermengsel. Wat deze invloed is op de sedimentatie onder de omstandigheden die in het beun heersen (hoge concentraties) is nog onvoldoende bekend.

2.2.	Probleemstelling

Er is onvoldoende inzicht in de onderlinge invloed van korrelverdeling, turbulentie en slib op de bezinking van zand bij hoge concentraties zoals deze in het beun van een sleepzuiger voor kunnen komen

2.3.	Doelstelling

Opstellen van een 1 dimensionaal model waarmee de invloed van turbulentie, korrelverdeling en slib op het bezinken van zand bij hoge concentraties kan worden bepaald.

- PLAN VAN AANPAK

Allereerst zal het literatuuronderzoek van B.S. Ruijg en A.C. Runge worden voortgezet. Vervolgens wordt in overleg beslist welke proeven uitgevoerd dienen te worden. Indien bekend is welke proeven uitgevoerd zullen worden  bekijken we welke aanpassingen aan de proefopstelling noodzakelijk zijn. Aan de hand van de proefresultaten wordt een 1-D model voor de invloed van turbulentie, korrelverdeling en slib op de sedimentatie van een zand-watermengsel in het beun van een hopper opgesteld.

Tenslotte zal van het bovengenoemde een verslag worden geschreven. Hieronder worden deze vijf fasen elk apart besproken.

3.1.	Literatuuronderzoek

In het literatuuronderzoek van B.S. Ruijg en A.C. Runge zijn bestaande theorieën beoordeeld op de bruikbaarheid voor de sedimentatie van een zand-watermengsel. Waarnodig zal deze literatuurstudie verder worden uitgediept. Dit literatuuronderzoek wordt gedeeltelijk gefaseerd uitgevoerd, voorafgaand aan een serie proeven.

In ieder geval zal er nader onderzoek naar de karakteristieken van de in de kolom opgewekte turbulentie en de mate van dissipatie van de turbulentie door de hoge concentratie zand moeten plaatsvinden.

3.2.	Aanpassen proefopstelling

In principe zal voor het uitvoeren van de proeven gebruik worden gemaakt van de bezinkkolom in het laboratorium van vloeistofmechanica van de faculteit civiele techniek. Indien wenselijk wordt de proefopstelling voorafgaand aan de proeven aangepast. Hierbij wordt gedacht aan:

- Uitbreiding van het aantal stroomsnelheidsmeters.

- Uitbreiding van het aantal concentratiemeters.

- Aanbrengen van afzuigpunten.

- Aanpassen van het leidingstelsel.

- Aanpassen van het grid.

3.3.	Proeven

De proeven worden in de volgende vier series uitgevoerd:

- Een serie proeven in zuiver water.
Het doel van deze serie proeven is het in kaart brengen van de karakteristieken van de in de kolom opgewekte turbulentie.

- Een serie proeven met zand waarvan de korrelverdeling uniform is.
Het doel van deze serie proeven het bepalen van de invloed van turbulentie op het bezinkgedrag van het zand.

- Een serie proeven met zand waarvan de korrelverdeling niet uniform is.
Er worden proeven met en zonder opwekking van turbulentie uitgevoerd. Het doel van deze serie proeven is het onderzoeken van de invloed van turbulentie op de bezinksnelheden van de verschillende fracties.

- Een serie proeven waarbij slib aan het zand-watermengsel wordt toegevoegd.
Het doel van deze serie proeven is het bepalen van de invloed van slib op het bezinkgedrag van de diverse fracties.

3.4.	Opstellen model

Na het uitvoeren van de proeven worden de resultaten getoetst aan het door B.S. Ruijg en A.C. Runge opgestelde model. Hieraan zullen indien nodig aanpassingen worden gedaan of er zal voor een nieuw model gekozen worden.

3.5.	Verslag

Het verslag zal grotendeels geschreven worden gedurende de afstudeerperiode en bestaan uit:

- Een samenvatting van de door B.S. Ruijg en A.C. Runge uitgevoerde literatuurstudie.

- Een uiteenzetting van de overige onderzochte literatuur.

- Een beschrijving van de proefopstelling en de aanpassingen hieraan.

- Een verslag van de uitgevoerde proeven.

- Een toetsing  van de resultaten aan het door B.S. Ruijg en A.C. Runge opgestelde model.

- Een beschrijving van het al dan niet aangepaste model.

- TIJD-WERK SCHEMA

Hieronder volgt een gedetailleerd tijd-werk schema.

| weeknr. | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oriëntatie afstuderen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene lit. studie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schrijven werkplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lit. studie zuiver water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanpassen opstelling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proeven zuiver water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lit. studie uni. zand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proeven uni. zand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lit.studie versch. zandfr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanpassen opstelling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proeven versch. zandfr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lit. studie slib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proeven slib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schrijven concept versl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beoordeling concept |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schijven definitief versl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BIJLAGEN

BIJLAGE 1	ADRESSEN AFSTUDEERDERS

A. de Klerk

Grotemarkt 21-E

3011 PC Rotterdam

Tel. 010 – 4134213

E-mail : KLERKDE@STUDENT.CT.TUDELFT.NL

J. M. Meulepas

Grotemarkt 21-E

3011 PC Rotterdam

Tel. 010 – 4134213

E-mail : MEULEPAS@STUDENT.CT.TUDELFT.NL

BIJLAGE 2	SAMENSTELLING AFSTUDEERCOMMISSIE

Hoogleraar:			prof. ir. K. d’Angremond

Kamer 3.69

Tel. 015 – 2785487

Dagelijks begeleider:	ir. C. van Rhee

Kamer 3.08 ( WTB )

Tel. 015 – 2786533 ( WTB )

Tel. 010 – 4478324 ( HAM )

E-mail: C.VANRHEE@WBMT.TUDELFT.NL

E-mail: CVR@hamdredging.nl

Begeleider:			dr. ir. C. Kranenburg

Kamer 0.08

Tel. 015 – 2781971

Begeleider:			ir. G.L.M. van der Schrieck

Kamer 3.70

Tel. 015 – 2785075

Tel. 010 – 4478515 ( HAM )

E-mail: VDS@HAM.HBG.NL